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АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 января 2025 № 13

Об утверждении муниципальной программы «Проведение ремонта участков дорог общего пользования местного значения на территории Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»


В целях реализации государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 397 (далее - государственная программа), Областного закона от 20.12.2024 № 178-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»:
1. [bookmark: _Hlk186195936]Утвердить муниципальную программу «Проведение ремонта участков дорог общего пользования местного значения на территории Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Павловское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 января 2024 № 30 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение ремонта участков дорог общего пользования местного значения на территории Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник» и разместить на официальном сайте МО Павловское городское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mopavlovo.ru. 
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 г. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                         В.П. Залитко

Разослано: дело, сектор по экономике и финансам администрации МО ПГП, зам. главы администрации МО ПГП, прокуратура.

                                                                                                                                                           Приложение 
                                                                               к постановлению администрации                                          Павловского городского поселения                                       
                                                Кировского муниципального района
                                       Ленинградской области 
от 09 января 2025 № 13


Муниципальная программа
«Проведение ремонта участков дорог общего пользования местного значения на территории Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

Паспорт Программы
	Сроки реализации муниципальной программы
	2025-2027 гг.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация муниципального образования Павловское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

	Участники муниципальной программы
	Администрация муниципального образования Павловское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

	Цели муниципальной программы
	- создание условий для повышения уровня комфортности     проживания граждан;
 -обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, МО Павловское городское поселение;
 -увеличение срока службы дорожных покрытий;
 -улучшение технического состояния муниципальных дорог

	Задачи Программы
	- проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения,
- решение задач по обеспечению проживающего населения доступной связью с медицинскими и общеобразовательными учреждениями поселения;
- восстановление эксплуатационного состояния дорог и проездов, позволяющего обеспечить нормативные требования

	Ожидаемые (конечные) результаты реализации программы
	Выполнить:
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер -паспортизацию дорог

	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы	
	Мероприятия, направленные на достижение Отраслевого проекта "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"

	Финансовое обеспечение муниципальной программы -  всего, в том числе по годам реализации
	Всего – 11 381,8 тыс. рублей, в том числе:
2025 год – 5 891,7 тыс. рублей.
2026 год – 3 526,4 тыс. рублей
2027 год – 1 963,7 тыс. рублей



I. Характеристика проблемы 
и обоснование необходимости ее решения
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по территории МО Павловское городское поселение в границах населенных пунктов поселения, составляет 32,0 км, в поселение входит 4 населенных пунктов. Затруднено движение автомобильного транспорта к населенным пунктам в период весенне-осенней распутицы, что отрицательно сказывается на решении социальных вопросов проживающего населения.
Наиболее распространенными дефектами асфальтового покрытия дорог местного значения общего пользования являются износ, выбоины, трещины и т.д. Ремонт муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов улиц, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории улиц и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности улиц и не изменяются границы полосы отвода улиц. 
Администрация поселения не может остаться в стороне от решения данной проблемы. Проблему капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование из бюджетов всех уровней, так как решение этих проблем требует значительных материальных затрат.

II. Цели и задачи Программы
Основными целями настоящей Программы являются: 
- создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан;
 -обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Павловское ГП;
 -увеличение срока службы дорожных покрытий;
 -улучшение технического состояния муниципальных дорог; 
-усовершенствование грунтовых покрытий с заменой на переходный тип.
Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:
- выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения с асфальтовым покрытием;
-  выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер.
Решение этих задач осуществляется путем привлечения из областного бюджета субсидий бюджету поселения на ремонт дорог общего пользования местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

III. Сроки реализации Программы
Период реализации Программы составляет 3 года.

IV. Ресурсное обеспечение Программы
План по реализации программных мероприятий и объемы финансирования по ним в 2025-2027 годах приведены в приложении, к настоящей Программе.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

V. Организационный и экономический механизмы реализации Программы
В рамках выполнения настоящей Программы администрация муниципального образования Павловское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области выполняет функции муниципального заказчика и осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.
Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения работ.
Администрация муниципального образования Павловское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области осуществляет:
1) реализацию мероприятий Программы;
2) подготовку предложений по внесению изменений в Программу;
3) контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Глава администрации муниципального образования Павловское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;
4) финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета МО Павловское ГП в пределах средств, предусмотренных Программой и средств областного бюджета;
5) контроль за целевым использованием финансовых средств.

VI. Ожидаемые результаты от реализации Программы
Реализация Программы позволит:
 - обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям;
 - снизить аварийность на дорогах;
- повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.

VII. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется Заместителем главой администрации муниципального образования Павловское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в пределах компетенции, установленной Уставом МО Павловское городское поселение.


                                                                                                                                                                                                                                                           Приложение                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                         к постановлению администрации   
                                                                                                                                                                                                                                           Павловского городского поселения                                       
                                                                                                                                                                                                                                           Кировского муниципального района
                                                                                                                                                                                                                                                     Ленинградской области
                                                                                                                                                                                                                                                    от 09 января 2025 № 13  
План реализации муниципальной программы
 «Проведение ремонта участков дорог общего пользования местного значения на территории Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

	Наименование государственной программы, подпрограммы, муниципальной программы, основного мероприятия, проекта
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Годы реализации
	Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет

	Муниципальная программа "Проведение ремонта участков дорог общего пользования местного значения на территории Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области "

	Администрация муниципального образования Павловское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	
2025
	5 891,7
	0,0
	5 302,5
	589,2

	
	
	
2026
	3 526,4
	0,0
	3 209,0
	317,4

	
	
	
2027
	1 963,7
	0,0
	1 767,3
	196,4

	ИТОГО
	
	11 381,8
	0,0
	
	

	Отраслевой проект 

	Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"
	Администрация муниципального образования Павловское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	2024
	5 891,7
	0,0
	5 302,5
	589,2

	
	
	2025
	3 526,4
	0,0
	3 209,0
	317,4

	
	
	2026
	1 963,7
	0,0
	1 767,3
	196,4

	ИТОГО
	
	11 381,8
	0,0
	10 278,8
	1 103,0






                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                     Приложение                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                         к постановлению администрации   
                                                                                                                                                                                                                                           Павловского городского поселения                                       
                                                                                                                                                                                                                                           Кировского муниципального района
                                                                                                                                                                                                                                                     Ленинградской области
                                                                                                                                                                                                                                                    от 09 января  2025 № 13 

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Протяженность (км/пм)
	Срок                     исполнения
	Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.)

	
	
	
	
	всего
	в том числе     
из средств

	
	
	
	
	
	Областного бюджета
	Местного бюджета

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер

	
1.
	
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - асфальтового покрытия по ул. Старое шоссе, от Ленинградского проспекта до ул. Старое шоссе д.12А

	
1,139
	
2025
	
5 891,7

	
5 302,5
	
589,2

	
2.
	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения — асфальтового покрытия Набережная р. Мги от Ленинградского проспекта д.105 до ул. Набережная р. Мги д.35

	
0,606

	
2026
	
3 526,4

	
3 209,0
	
317,4

	2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1.
	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения – асфальтового покрытия по ул. Средняя д.9 до пересечения с ул. Селикатной д.29
	
0,48
	
2027
	
1 963,7
	
1 767,3
	
196,4

	

	
	Всего по программе:
	2,225
	
	
11 381,8
	
10 278,8
	
1 103,0
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