
[image: ]
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 06 февраля 2024 № 44
Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2026 годы»

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с:
- Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 169 «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
- Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
- Постановлением Правительства Ленинградской области от 25.12.2019 N 619 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 407 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области", 
- Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 N 55 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 407",
1. Утвердить, Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2026 годы», согласно приложению. 
2. Считать утратившим силу Постановление № 30 от 26.01.2023 года «Об утверждении, муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы».
3. Опубликовать постановление в газете «Вестник» и разместить на официальном сайте Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mopavlovo.ru.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, условия настоящего постановления распространяют свою силу на правоотношения, начиная с 01 января 2024 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                В.П. Залитко
Разослано: в дело, зам. главы администрации, прокуратура, сектор по экономике и финансам, газета «Вестник», mopavlovo.ru.



Приложение
к постановлению администрации
Павловского городского поселения
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 06 февраля 2024г.№ 44

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование комфортной городской среды Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2026 годы»
[bookmark: P32]Раздел I. 
Паспорт 
муниципальной программы Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

	Сроки реализации муниципальной программы
	2018-2026 г.г.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

	Участники муниципальной программы
	Администрация Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

	Цель муниципальной программы
	Повышение уровня благоустройства территорий п. Павлово


	Задачи муниципальной программы
	1.	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов п. Павлово Кировского муниципального района Ленинградской области.
2.	Повышение уровня благоустройства общественных территорий п. Павлово Кировского муниципального района Ленинградской области.

	Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы
	1.	Приведение в нормативное состояние дворовых территорий п. Павлово Кировского муниципального района Ленинградской области.
2.	Благоустройство общественных территорий п. Павлово Кировского муниципального района Ленинградской области.

	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
	Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

	
Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации

	Объем средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета Павловского городского поселения, составляет: 53 360 938,01 рублей.
2018 год – 100 000,00 рублей,
2019 год –5 263 157,90 рублей
2021 год — 15 666 666,00 рублей
2022 год – 11 100 000,00 рублей
2023 год – 11 111 113,39 рублей
2024 год – 10 120 000,72 рублей
2025 год -0,0
2026 год -0,0





Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы
2.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий.
В поселке Павлово Кировского района Ленинградской области 23 многоквартирных жилых дома. В связи с особенностями оформленных кадастровых паспортов МКД, только у 3 домов (ул. Невская 9, ул. Советская 6а, пр. Ленинградский 18а) дворовая территория имеет габариты позволяющие реализовывать данную программу, остальные дома поставлены на кадастровый учет с придомовой территорией составляющей 110% от площади самого дома, т.е. по отмостку. С учетом данного обстоятельства включение вновь создаваемых объектов в состав имущества конкретного дома на территории, прилегающей к дому, но юридически за ним не закрепленной, невозможно. Примерно половина малоэтажных домов построена в период с 50-х-60-х годов 20 века, другая половина 5-ти этажной застройки в период с 1970 по 1995 годы. 
Часть дворовой территории жилищного фонда поселка Павлово на текущий период не отвечает нормативным требованиям:
- изношено асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров; асфальтобетонное покрытие на 70% дворовых территорий имеет высокий физический износ;
- зеленые насаждения дворовых территорий выглядят неухоженными и требуют улучшения внешнего вида (облагораживания), с восстановлением газонов, удаления старых и больных деревьев, посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах, мало где, устроены цветники;
- дренажная и ливневая система не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий;
- состояние осветительного оборудования местами требует модернизации с учётом внедрения технически современных световых решений, некоторые зоны плохо или совершенно не освещены;
- в ряде дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок; 
- часть дворовых территорий не имеет обустроенных стоянок для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.
Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.
Предпринимаемые администрацией регулярные меры по благоустройству дворовых территорий приводят к должному результату только при последовательном подходе к решению проблемы, с консолидацией денежных средства для достижения поставленной цели, поэтому так важно принятие и ежегодное осуществление настоящей программы.
К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.
Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения п. Павлово увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для людей с ограниченными возможностями.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания дворовых территорий
Таблица 1.
	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Три года, предшествующие реализации программы

	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	1.
	Общее количество дворовых территорий МКД
	единиц
	2
	3
	3

	2.
	Количество благоустроенных дворовых территорий МКД
	единиц
	0
	0
	0

	3.
	Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД
	%
	0
	0
	0

	4.
	Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан
	%
	0
	0
	0



2.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий

Внешний облик поселка, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.
Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселения, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей посёлка, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности.
На территории поселка Павлово Ленинградской области имеется 9 объектов общественных территорий.
Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:
- озеленение, уход за зелеными насаждениями, оформление цветников;
- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;
- устройство пешеходных дорожек;
- освещение территорий, в т. ч. декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- организация места проведения праздничных мероприятий;
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для людей с ограниченными возможностями.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, создаст условия для благоустроенности и привлекательности объектов озеленения поселка Павлово.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие
благоустройство общественных территорий поселка Павлово

Таблица 2.
	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Три года, предшествующие реализации программы

	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	1.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	 единиц
	-
	-
	-

	2.
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий
	%
	-
	-
	-

	3.
	Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий.
	 единиц
	-
	-
	-



Раздел III. Цели, задачи, ожидаемые результаты реализации Программы
3.1. Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий поселка Павлово Кировского района Ленинградской области.
3.2. Основные задачи Программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:
а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Павлово;
б) повышение уровня благоустройства общественных территорий поселка Павлово.

Ожидаемые результаты реализации Программы
Таблица 3.
	Цель, задача
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. измерения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Цель. Повышение уровня благоустройства территорий поселка Павлово

	Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Доля благоустроенных общественных территорий
	%
	0
	10
	10,0
	20,0
	30,0
	40,0
	50,0

	Задача 1.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Павлово

	Количество благоустраиваемых дворовых территорий МКД
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество проводимых субботников по обустройству дворовых территорий в весенний период
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Доля дворовых территорий, благоустраиваемых с трудовым участием граждан
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий поселка Павлово

	Количество благоустраиваемых общественных территорий
	единиц
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5

	
	Количество реализуемых проектов благоустройства общественных территорий.
	единиц
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	
	Доля благоустроенных общественных территорий
	%
	0
	10,0
	10,0
	20,0
	30,0
	40,0
	50,0



3.3. В целях решения задач, направленных на достижение целей Программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.
3.4. В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий.
3.5. Успешное выполнение задач Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность поселка.
3.6. Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам (под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), проездами к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, пешеходным дорожкам).
б) благоустройство общественных территорий – 9 объектов.
Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для людей с ограниченными возможностями.
3.7. Минимальный перечень, дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн, озеленение территорий, оборудование детских площадок с устройством травмобезопасного покрытия  из резиновой крошки, создание пешеходных дорожек, тротуаров  (далее - минимальный перечень).
	Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает оборудование спортивных площадок, автомобильных парковок, обустройство площадок для отдыха, установку ограждений, малых архитектурных форм и уличной мебели, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, территорий для организации выгула собак, иные виды работ (далее – дополнительный)
3.8. В рамках минимального и дополнительного перечней работ мероприятия по благоустройству дворовых территорий осуществляются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий и сооружений, находящихся на этих территориях, для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
3.9. Осуществление работ по дополнительному перечню не допускается до выполнения работ по минимальному перечню.
3.10. Нормативная (предельная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий приведены в приложении 3 к Программе.

Раздел IV. Задачи Программы

4.1. Задача 1. "Благоустройство дворовых территорий поселка Павлово Кировского района Ленинградской области"

а) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД,
б) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.
4.1.1. Целевые показатели :
а) количество благоустроенных дворовых территорий;
б) количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний период;
в) доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан.
4.1.2. В результате исполнения мероприятий  ожидаются следующие результаты:
а) создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения - асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение, обеспечения водоотведения поверхностных стоков и т.д.;
б) обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок;
в) обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для людей с ограниченными возможностями - устройство пандусов, занижение бордюрного камня на проездах и тротуарах и т.д.
В программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. 
Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.
4.1.3. Мероприятия  приведены в приложении 1 к Муниципальной программе.

Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки
достижения целей и решения задач 
Таблица 4.
	N п/п
	Наименование цели
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Год реализации подпрограммы

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Повышение уровня благоустройства территорий поселка Павлово Кировского района Ленинградской области.

	Количество благоустроенных дворовых территорий МКД
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний период
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



4.2. Задача 2.  "Благоустройство общественных территорий поселка Павлово Кировского района Ленинградской области».

а) увеличение количества благоустроенных общественных территорий.
4.2.1. Целевые показатели:
а) количество благоустроенных общественных территорий;
б) количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий.
в) доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.
4.2.2. В результате исполнения мероприятий программы ожидаются следующие результаты:
а) создание благоприятной среды обитания;
б) повышение комфортности проживания населения;
в) обеспечение условий для отдыха и спорта.
г) обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
4.2.3. Мероприятия программы приведены в приложении 1 к Программе.

Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки
достижения целей и решения задач 
Таблица 5.
	N п/п
	Наименование цели
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Год реализации подпрограммы

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1.
	Повышение уровня благоустройства территорий поселка Павлово  Кировского района Ленинградской области
	Количество благоустроенных общественных территорий
	единиц
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Количество реализуемых проектов благоустройства общественных территорий.
	единиц
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Доля благоустроенных общественных территорий
	%
	0
	10,0
	10,0
	20,0
	30,0
	40,0
	50,0
	60
	70



Раздел V. Состав и ресурсное обеспечение Программы. 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы, приведены в приложении 1 к Программе.

Раздел VI. Система управления реализацией Программы.

6.1. Ответственный исполнитель Муниципальной программы:
а) координирует деятельность по реализации подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы;
б) выполняет функции исполнителя Программы в части, касающейся его полномочий;
в) предоставляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы, отчеты о реализации муниципальной программы;
г) запрашивает у исполнителей Программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации Программы.
д) осуществляет оценку эффективности реализации Программы, а также реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, путем определения степени достижения целевых показателей и полноты использования средств;
е) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации Программы и представляет его в установленном порядке.
6.2. Исполнитель Программы:
а) осуществляет реализацию мероприятий Программы, отдельных в рамках своих полномочий;
б) разрабатывает и согласовывает проект изменений в Программу;
в) формирует предложения по внесению изменений в Программу, направляет их ответственному исполнителю;
г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий Программы;
д) подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.
6.3. На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно:
а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;
в) заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.
6.7. Способами ограничения рисков являются:
а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;
в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;
г) своевременное внесение изменений в бюджет МО Павловское городское поселение на 2018-2026 годы и Программу.

Приложение 1
к Муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды
 Павловского городского поселения 
Кировского муниципального района 
Ленинградской  области 
на 2018-2026 год»
от 06 февраля 2024г.№ 44
[bookmark: P1127]

Состав и ресурсное обеспечение Муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования Павловское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2026 годы»
	Наименование программы,  отдельного мероприятия/источника финансирования
	Ответственный исполнитель, исполнитель
	Объем бюджетных ассигнований в период реализации Программы


	Программа, всего:
	Ответственный исполнитель программы: Администрация Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
Исполнитель программы: Администрация муниципального образования Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, заинтересованные лица.
	

	- бюджет МО Павловское городское поселение

	
	

	Задачи муниципальной программы
	
	

	 «Благоустройство дворовых территорий поселка Павлово Кировского района Ленинградской области»
	
	0

	
Разработка дизайн проекта дворовых территорий
	
	0


	 "Благоустройство общественных территорий поселка Павлово Кировского района Ленинградской области "
	
	53 360 938,01
 рублей

	- бюджет МО Павловское городское поселение
	
	

	Разработка дизайн проекта общественных зон.
	
	
2018 год

	1. Благоустройство сквера перед ДК, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Павлово ул. Спортивная д.1
	
	2019 год

	2. Благоустройство общественной территории по ул. Советской д.9 в п. Павлово Кировского района Ленинградской области;

	
	2021 год

	3 Благоустройство общественной территории Карьер (п. Павлово вдоль ул. Комсомольская) в п. Павлово Кировского района Ленинградской области.

	
	2022 год

	4 Благоустройство общественной территории Парк «Аллея Ветеранов» в п. Павлово Кировского района Ленинградской области.

	
	2023 год

	5. Благоустройство общественной территории «Спортивная площадка» в п. Павлово Кировского района Ленинградской области
	
	2024 год

	-
	
	2025 год

	-
	
	2026 год
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План
реализации муниципальной программы Формирование комфортной городской среды Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2026 годы»
	
	
	Ответственный
	
	Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
	

	№ п/п
	Наименование структурного элемента
	исполнитель, соисполнитель, участник
	Годы реализации
	Всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет Ленинградской области
	местные бюджеты
	прочие источники
	

	]
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	
	Национальный проект "Жилье и городская среда»
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
	2018
	100,00000
	0,0
	0,0
	100,00000
	0,0
	

	
	
	
	2019

	5 263,15790
	1 760,00000
	3 240,00000
	263,15790
	0,0
	

	
	
	
	2020

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	2021
	15 666,66600
	4 384,80000
	9 615,20000
	1 666,66600
	0,0
	

	
	
	
	2022
	11 100 ,00000
	3 108,60000
	6 791,40000
	1 200,00000
	0,0
	

	
	
	
	2023
	11 111,11339
	3 140,00000
	6 860,00000
	 1 111,11339
	0,0
	

	
	
	
	2024
	10 120,00072
	3 034,07000
	5 965,93000
	1 120,00072
	0,0
	

	
	
	
	2025


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого по муниципальной программе
	
	2018-2026
	53 360, 93801

	15 427,47000
	32 472,53000
	5 460,93801
	0,0
	

	
	Федеральный проект «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
	2018
	100,00000
	0,0
	0,0
	100,00000
	0,0
	

	
	
	
	2019

	5 263,15790
	1 760,00000
	3 240,00000
	263,15790
	0,0
	

	
	
	
	2020

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	2021
	15 666,66600
	4 384,80000
	9 615,20000
	1 666,66600
	0,0
	

	
	
	
	2022
	11 100 ,00000
	3 108,60000
	6 791,40000
	1 200,00000
	0,0
	

	
	
	
	2023
	11 111,11339
	3 140,00000
	6 860,00000
	 1 111,11339
	0,0
	

	
	
	
	2024
	10 120,00072
	3 034,07000
	5 965,93000
	1 120,00072
	0,0
	

	
	
	
	2025


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого
	
	 2018-2026
	53 360, 93801

	15 427,47000
	32 472,53000
	[bookmark: _GoBack_Copy_2]5 460,93801
	0,0
	

	
	Муниципальная программа
«Формирование комфортной городской среды Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2026 годы»
	Администрация Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
	2018
	100,00000
	0,0
	0,0
	100,00000
	
	

	
	
	
	2019
	5 263,15790
	1 760,00000
	3 240,00000
	263,15790
	
	

	
	
	
	2020

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2021
	15 666,66600
	4 384,80000
	9 615,20000
	1 666,66600
	
	

	
	
	
	2022
	11 100 ,00000
	3 108,60000
	6 791,40000
	1 200,00000
	
	

	
	
	
	2023
	11 111,11339
	3 140,00000
	6 860,00000
	 1 111,11339
	
	

	
	
	
	2024
	10 120,00072
	3 034,07000
	5 965,93000
	1 120,00072
	
	

	
	
	
	2025


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	Итого
	
	2018-2026
	53 360, 93801

	15 427,47000
	32 472,53000
	[bookmark: _GoBack_Copy_2_Copy_1]5 460,93801
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Приложение 2
 Муниципальной программе
 «Формирование комфортной городской среды 
Павловского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2018-2026 год»
от 06 февраля 2024г.№ 44

Порядок
[bookmark: Par29]разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2026 год»
	1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2026 год» (далее - Порядок).
2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), проездами к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, пешеходным дорожкам.
2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
2.3. Под дизайн – проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3D визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн - проект).
3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается специалистами землеустроения, ЖКХ и муниципального имущества администрации МО Павловское городское поселение. (далее - уполномоченные органы).
4. Дизайн - проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц. 
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн - проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок ТСНБ-2001-ЛО в редакции 2014 года (внесена в федеральный реестр сметных нормативов за №251 от 14.09.2015 года Приказом Минстроя России № 648/пр от 09.09.2015 года, введена в действие Приказом комитета по строительству Ленинградской области №28 от 20.10.2015 года).
При отсутствии в ТСНБ-2001 в редакции 2014 года для Ленинградской области расценок на отдельные виды работ допускается использовать федеральные единичные расценки (ФЕР-2001) в редакции 2020 года, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов, с пересчетом их в текущий уровень цен с помощью региональных индексов к ФЕР-2001 в редакции 2020 года для Ленинградской области, утвержденных Приказами Минстроя России.
6. Разработка, обсуждение, согласование и утверждение дизайн – проекта.
6.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн – проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация муниципального образования Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий Программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн – проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн – проекта.
6.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн – проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий трёх рабочих дней и предоставляет в администрацию МО Павловское городское поселение согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.
6.3. Утверждение дизайн – проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется общественной муниципальной комиссией, решение оформляется в виде протокола заседания комиссии.
В случае не урегулирования замечаний, администрация МО Павловское городское поселение передает дизайн - проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн - проекту.
[bookmark: Par46]7. Дизайн-проект хранится в администрации МО Павловское городское поселение.
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области на 2018-2026 год»
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПАВЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2026 годы»

Перечень работ по благоустройству общественных территорий включает: 
- устройство автомобильных проездов;
- устройство пешеходных зон;
- устройство велосипедных дорожек и роликовых трасс;
- устройство заниженных съездов с тротуара;
- устройство тактильных покрытий;
- обеспечение вертикальной коммуникации (подъемники, пандусы, заезды)
- организация освещения основного;
- организация освещения декоративного;
- установка скамеек;
- установка урн;
- озеленение территорий;
- установка ограждений;
- установка малых архитектурных форм и городской мебели;
- оборудование поверхностной дренажной системы;
- оборудование сцены для проведения праздничных мероприятий;
- оборудование площадок для отдыха;
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- демонтажные работы;
- покрасочные работы;
- доставка оборудования и материалов;
- оборудование парковочных мест для автомобилей, в том числе мест для маломобильных групп населения;
- устройство фонтанов;
- оборудование набережной, спуска к воде, пирса и пляжа, адаптированных для маломобильных групп населения.
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